Integração Basecamp

Integração de informações do Basecamp ao sistema de apontamento

Cliente: 		QSdoBrasil

CNPJ: 		00.000.000/0000-00

Responsável: 	Gabriel Quaiotti

Projeto: 		Integração Basecamp

Revisão: 		001 de 10/Out/2019

Objetivo:

Este documento tem como objetivo detalhar todas as atividades envolvidas no projeto do ponto de vista técnico, a ponto de permitir ao cliente ter um mapeamento das tarefas a serem executadas pela equipe da QSdoBrasil durante a implementação do projeto. Nele deverão estar listados, entre outros itens:

- Parâmetros a serem alterados ou criados

- Tabelas, campos, índices, consultas e qualquer manutenção a ser feita no dicionário de dados

- Desenvolvimentos específicos

- Integrações entre plataformas

- Relatórios e consultas a serem disponibilizados

Responsáveis

| QSdoBrasil Informática |  | Razão Social Completa do Cliente |
| --- | --- | --- |
| Nome do responsável na QSdoBrasil |  | Nome do Responsável no Cliente |
| Gestão de Projetos |  | Departamento do responsável |

Fluxograma do processo:

Processos:

O objetivo da integração de informações provenientes do Basecamp (http://basecamp.com) ao sistema de apontamento de horas é facilitar o relacionamento dos eventos programados no Basecamp às ordens de serviço lançadas no sistema.

A extração dos dados do Basecamp é realizada através de API JSON (https://github.com/basecamp/bcx-api) utilizando scripts em R (https://cran.r-project.org/) executados por uma tarefa do Agendador de Tarefas do Windows. Os dados são armazenados na base de dados basecamp do SQL Server e posteriormente utilizados por relatórios do SQL Server Reporting Services.

Importar Pessoas

Através da API https://github.com/basecamp/bcx-api/blob/master/sections/people.md é possível coletar os dados das pessoas disponíveis no Basecamp.

IMPORTANTE: o e-mail da pessoa é utilizado como chave para relacionar a pessoa do Basecamp a matrícula no sistema de apontamento.

| Origem | Transformação | Destino |
| --- | --- | --- |
| id |  | people_t.id |
| name |  | people_t.name |
| email_address | Somente pessoas com e-mail do domínio qsdobrasil.com, para desprezar clientes | people_t. email_address |
|  | people_prc() Esta procedure busca o número da matrícula no sistema de apontamento através do e-mail | people_t.c_matricula |

Importar Projetos

Através da API https://github.com/basecamp/bcx-api/blob/master/sections/projects.md é possível coletar os dados dos projetos criados no Basecamp.

| Origem | Transformação | Destino |
| --- | --- | --- |
| id |  | project_t.id |
| name |  | project_t.name |

Importar Calendários

Através da API https://github.com/basecamp/bcx-api/blob/master/sections/calendars.md é possível coletar os dados dos calendários criados no Basecamp.

| Origem | Transformação | Destino |
| --- | --- | --- |
| id |  | calendar_t.id |
| name |  | calendar_t.name |

Importar Eventos de Projeto

Através da API https://github.com/basecamp/bcx-api/blob/master/sections/calendar_events.md é possível coletar os dados de eventos criados no Basecamp e que estejam associados a um projeto.

A QSdoBrasil utiliza estes eventos para gerenciar o(s) analista(s) que atuará em determinado projeto e data.

| Origem | Transformação | Destino |
| --- | --- | --- |
| project_id |  | project_event_t.project_id |
| starts_at |  | project_event_t.starts_at |
| ends_at |  | project_event_t.ends_at |
| summary | Remove tudo o que estiver entre () ou [] Remove prefixos “PR”, “QS”, “RM”, “AG” Despreza quando contém “FERIADO” | project_event_t.summary |
| creator_id |  | project_event_t.creator_id |
| creator_name |  | project_event_t.creator_name |
|  | project_event_date_prc() Esta procedure gera uma linha de data para cada dia entre starts_at e ends_at. Necessário pois um evento no Basecamp pode conter mais que um dia | project_event_data_t.project_id project_event_data_t.date project_event_data_t.summary project_event_data_t.creator_id project_event_data_t.creator_name |

Importar Eventos de Calendário

Através da API https://github.com/basecamp/bcx-api/blob/master/sections/calendar_events.md é possível coletar os dados de eventos criados no Basecamp e que estejam associados a um calendário.

Cada analista possui um calendário no Basecamp. Cada evento determina em que projeto ele deve atuar em determinada data.

| Origem | Transformação | Destino |
| --- | --- | --- |
| calendar_id |  | calendar_event_t.calendar_id |
| starts_at |  | calendar_event_t.starts_at |
| ends_at |  | calendar_event_t.ends_at |
| summary | Remove tudo o que estiver entre () ou [] Remove prefixos “PR”, “QS”, “RM”, “AG” Despreza quando contém “FERIADO” | calendar_event_t.summary |
| creator_id |  | calendar_event_t.creator_id |
| creator_name |  | calendar_event_t.creator_name |
|  | calendar_event_date_prc() Esta procedure gera uma linha de data para cada dia entre starts_at e ends_at. Necessário pois um evento no Basecamp pode conter mais que um dia | calendar_event_t.project_id calendar_event_t.date calendar_event_t.summary calendar_event_t.creator_id calendar_event_t.creator_name |

Relacionar Eventos com Apontamento de Horas

Após a carga completa dos dados do Basecamp estas informações são compiladas e associadas aos registros do sistema de apontamento.

IMPORTANTE: para associar um evento do Basecamp a uma ordem de serviço é necessário que haja similaridade entre o nome fantasia do cliente cadastrado no TOTVS e a descrição do evento no Basecamp. Um precisa estar contido no outro.

É sugerido que demais observações na descrição do evento no Basecamp sejam colocadas entre () ou [] para que sejam desprezadas na importação.

A procedure basecamp_os_prc é responsável por relacionar estes dados e alimentar a tabela basecamp_os_t.

Resultado

Após a associação dos dados é possível utilizar o relatório Apontamento X Basecamp.rdl disponível no SQL Server Reporting Services para analisar o resultado e identificar apontamentos sem programação no Basecamp ou programação no Basecamp sem apontamento de horas.

Personalizações:

| Objeto | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| people.R | R Script | Carga de pessoas do Basecamp para o SQL Server |
| project.R | R Script | Carga de projetos do Basecamp para o SQL Server |
| calendar.R | R Script | Carga de calendários do Basecamp para o SQL Server |
| project_event.R | R Script | Carga de eventos de projeto do Basecamp para o SQL Server |
| calendar_event.R | R Script | Carga de eventos de calendário do Basecamp para o SQL Server |
| INTEGRACAO BASECAMP.XML | Windows Task | Executa os scritps R a cada uma hora a partir das 08:00h diariamente |
| people_prc | T-SQL Stored Procedure | Associa uma pessoa do Basecamp a uma matrícula do sistema de apontamento de horas |
| calendar_event_date_prc | T-SQL Stored Procedure | Cria um registro para cada data contida no evento |
| project_event_date_prc | T-SQL Stored Procedure | Cria um registro para cada data contida no evento |
| basecamp_os_prc | T-SQL Stored Procedure | Alimenta a tabela final com os dados do Basecamp e do sistema de apontamento relacionados |
| Apontamento X Basecamp.rdl | SQL Server Reporting Services | Relatório |

Desvios de escopo:

N/A